# VETSALUD

Fábrica de Software IEEE Computer Society

# Veterinaria
VetSalud

Sistema Web de Gestión de Veterinaria

- Quispe Cabello Jose Alessandro

- Sanchez Wong Jatziry Fernanda

- Hidalgo Díaz Sebastian Eduardo

REPORTE DEL TERCER SPRINT

Tabla de Contenido

- Introducción	5

- Cronograma del Hito 3	6

- Información de los ítems realizados	7

  - CU05: Crear Historial Médico de Mascota	7

  - CU06: Ver Historial Médico de Mascota	8

  - Sprint Review 1	10

  - Sprint Review 2	10

- Resumen de la Reunión Retrospectiva	11

  - Información de la reunión	11

HISTORIAL DE CAMBIOS

| Versión | Autor (es) | Descripción | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | - Atúncar Yataco, Cristhian Paolo - Freites Berroteran, Joslenys Aliric - Gutiérrez Campos, Edson Luis. - Peña Margarito, Alexis Daniel - Quispe Cabello, José Alejandro - Yaipén Díaz, Imanol Alberto | - Introducción - Cronograma del Hito 3 - Información de los ítems realizados - Resumen de la Reunión Retrospectiva | 26/11/23 |

# REPORTE DEL TERCER SPRINT

## Introducción

| Nombre del Proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sistema web de Gestión de Veterinaria - VetSalud |  |  |
| Objetivo del Documento |  |  |
| Este documento tiene como objetivo ser un reporte de las actividades del Sprint 3 del proyecto VetSalud, de acuerdo con el cronograma planteado. |  |  |
| Inicio | Final | Número de Sprint |
| 13/11/2023 | 26/11/2023 | 3 |

## Cronograma del Hito 3

A continuación, se adjunta el cronograma del Hito 3 del proyecto VetSalud, el cual contiene cada actividad, con su artefacto, nomenclatura, roles asignados y fechas de inicio y fin que corresponda:

| Actividad | Item | Nomenclatura | Asignados | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CU5: Crear Historial Médico de Mascota | CU05-Crear Historial Médico de Mascota | CU05-CHMM | Equipo de Desarrollo | 9/6/2025 | 22/6/2025 |
| CU6: Ver Historial Médico de Mascota | CU06-Ver Historial Médico de Mascota | CU06-VHMM | Equipo de Desarrollo | 9/6/2025 | 22/6/2025 |
| Integracion: chatbot para citas | CU03-Solicitar cita | CU03-SC | Equipo de Desarrollo | 12/6/2025 | 19/6/2025 |
| Sprint Review 1 | Sprint Review 1 | SR1 | Asesora | 15/6/2025 | 15/6/2025 |
| Sprint Review 2 | Sprint Review 2 | SR2 | Asesora | 20/6/2025 | 20/6/2025 |
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Primer Sprint | RPS | Scrum Master | 20/6/2025 | 20/6/2025 |

## Información de los ítems realizados

## CU05: Crear Historial Médico de Mascota

    - Fecha de Finalización: 22/6/2025

    - Software usado: Tecnologías Front como HTML, CSS, JS y para la BD usaron MYSQL.

Este quinto caso de uso consistió en desarrollar la interfaz para crear el historial médico de la mascota, donde se solicitan datos como el nombre, tipo, la raza, el sexo, la fecha de nacimineto y registrar una foto de la mascota.

Figura 1. registroMascota.html

Figura 2. Registrar Mascota

## CU06: Ver Historial Médico de Mascota

    - Fecha de Finalización: 22/6/2025

    - Software usado: Tecnologías Front como HTML, CSS, JS y para la BD usaron MYSQL.

Este sexto caso de uso consistió en desarrollar la interfaz para poder visualizar el historial médico de la mascota, donde se muestran los datos registrados en el CU anterior.

Figura 3. tablist.html

Figura 4. Historial de fichas médicas

## Integracion: chatbot para citas

    - Fecha de Finalización: 19/6/2025

    - Software usado: Landbot

Consistió en aprovisionar, configurar, y conectar el agente chatbot desde la interfaz de Landbot al frontend de VetSalud, sirviendo como canal de comunicación adicional para el flujo correspondiente al CU03.

Figura 5. Sistema de construcción basado en nodos de Landbot.

Figura 6. Nodo de automatización para conectarse al servicio de citas.

Figura 7. Chatbot desplegado en la página principal de VetSalud.

Finalmente se subieron los cambios al GitHub como repositorio para el proyecto.

https://github.com/JoxAQC/Fabrica-Software-VetSalud

## Sprint Review 1

    - Fecha de Finalización: 19/11/2023

    - Personas a cargo: Díaz Romero, Bianca Elizabeth

## Sprint Review 2

    - Fecha de Finalización: 26/11/2023

    - Personas a cargo: Díaz Romero, Bianca Elizabeth

Los sprint Review se han llevado con normalidad los días domingos, la asesora ha escuchado y revisado los avances respectivos del grupo, así mismo ha propuesto mejoras o cambios, además siendo una de las penúltimas reuniones se pulieron detalles de errores o interfaces para lograr el óptimo desarrollo del proyecto.

## Resumen de la Reunión Retrospectiva

En la reunión retrospectiva del segundo sprint se realizó el avance de los CU05 & CU06.

## Información de la reunión

| Lugar | Reunión Meet |
| --- | --- |
| Fecha | 26/11/2023 |
| Número de Sprint | 3 |
| Personas asistentes a la reunión | - Atúncar Yataco, Cristhian Paolo - Freites Berroteran, Joslenys Aliric - Gutiérrez Campos, Edson Luis. - Peña Margarito, Alexis Daniel - Quispe Cabello, José Alejandro - Romero Díaz, Bianca Elizabeth - Yaipén Díaz, Imanol Alberto |