VETSALUD

Fábrica de Software IEEE Computer Society

# Veterinaria

VetSalud

Sistema Web de Gestión de Veterinaria

Team B

ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO

| ACTA DE CIERRE DE PROYECTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Proyecto: Sistema Web de Gestión de Veterinaria |  | Fecha de Elaboración: 18/12/23 | Equipo de Desarrollo: Team B |
| Descripción del Proyecto: El producto a entregar es desarrollar un Sistema Web de Gestión de Veterinaria, esta plataforma está diseñada para gestionar la información de una clínica veterinaria. Se estructura mediante usuarios, tanto clientes como administradores, hasta información detallada sobre mascotas, citas y fichas médicas. Los clientes son asociados a una mascota, los cuales registran una cita para dichas mascotas incluyendo fecha, hora y motivo. |  |  |  |
| Resumen de Desempeño |  |  |  |
|  | Objetivos | Criterios de Finalización | Evidencia |
| Alcance | - Desarrollar un sistema integral para la atención de Mascotas - Implementar un registro e inicio de sesión para los clientes. - Construir interfaces para agendar y programar una cita. - Construir interfaz para visualizar el historial de las fichas médicas de las mascotas. | - Desarrollar un sistema integral para la atención de mascotas. - Las interfaces fueron realizadas con éxito. | Se adjuntan las siguientes capturas del sitio web en la parte de abajo. |
| Calidad | - Los colores utilizados en la página no causan | - Los colores cumplen con los parámetros dispuestos por los |  |

|  | inconvenientes a ningún usuario. | estándares de accesibilidad. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Variaciones |  |  |  |
|  | Objetivo / Resultado Final | Variaciones | Comentarios |
| Tiempo | 8 Semanas | Ninguna | Se tuvieron algunos inconvenientes con las fechas establecidas para cada sprint pero se resolvieron de manera resiliente y efectiva cumpliendo en su mayoría y de manera exitosa los sprint planteados en el cronograma. |
| Costo | S/ 0.00 | Ninguna | No se realizó ningún costo. |
| Riesgos y Problemas |  |  |  |
| Riesgo o Problema |  | Respuesta o Solución | Comentario |
| Cumplir con los objetivos planteados, siendo estos ambiciosos, se complicó un poco teniendo en cuenta al principio que los miembros del equipo no se conocían del todo y en la designación de roles y tareas se tuvo un poco de desorganización. |  | Se cumplió con los sprint planteados aplicando soluciones efectivas para los contratiempos. | El desempeño y disposición del grupo ayudó a que la resolución fuera posible. |
| Había falta de organización necesaria para poder implementar la plataforma. |  | A medida que se iba avanzando con el desarrollo, cada integrante se fue capacitando a través de ser |  |

|  | autodidacta y practicar con la implementación de la plataforma. |  |
| --- | --- | --- |

INTERFACES DE LA PLATAFORMA VET-SALUD

Figura 1. Vista Principal de VetSalud

Figura 2. Vista Registro

Figura 3. Inicio de Sesión

Figura 4. Vista Perfil

Figura 5. Vista Registrar Cita para la Mascota

Figura 6. Registrar Mascota

Figura 7. Vista Citas Programadas

Figura 8. Vista Historial de fichas médicas

Figura 9. Vista usuario