# VETSALUD

Fábrica de Software IEEE Computer Society

# Veterinaria
VetSalud

Sistema Web de Gestión de Veterinaria

- Quispe Cabello Jose Alessandro

- Sanchez Wong Jatziry Fernanda

- Hidalgo Díaz Sebastian Eduardo

REPORTE DEL CUARTO SPRINT

Tabla de Contenido

1. Introducción	5

2. Cronograma del Hito 4	6

3. Información de los ítems realizados	7

a. Feedback de mejora	7

b. Realizar el Acta de Cierre del Proyecto	8

c. Evento de clausura	9

4. Resumen del Evento de Clausura	10

HISTORIAL DE CAMBIOS

| Versión | Autor (es) | Descripción | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | - Quispe Cabello Jose Alessandro - Sanchez Wong Jatziry Fernanda - Hidalgo Díaz Sebastian Eduardo | - Introducción - Cronograma del Hito 4 - Información de los ítems realizados - Resumen de la Reunión de Cierre | 04/07/25 |

# REPORTE DEL CUARTO SPRINT

## Introducción

| Nombre del Proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sistema web de Gestión de Veterinaria - VetSalud |  |  |
| Objetivo del Documento |  |  |
| Este documento tiene como objetivo ser un reporte de las actividades del Sprint 4 del proyecto VetSalud, de acuerdo con el cronograma planteado. |  |  |
| Inicio | Final | Número de Sprint |
| 23/06/2025 | 05/07/2025 | 4 |

## Cronograma del Hito 4

A continuación, se adjunta el cronograma del Hito 4 del proyecto VetSalud, el cual contiene cada actividad, con su artefacto, nomenclatura, roles asignados y fechas de inicio y fin que corresponda:

| Actividad | Item | Nomenclatura | Asignados | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feedback de mejora | Feedback | FM | Asesora | 23/6/2025 | 25/6/2025 |
| Realizar el Acta de Cierre del Proyecto | Acta de cierre del proyecto | ACP | Equipo de Desarrollo | 23/6/2025 | 4/7/2025 |
| Evento de clausura | Reunión | REC | Equipo de Desarrollo | 4/7/2025 | 5/7/2025 |

## Información de los ítems realizados

## Feedback de mejora

    - Fecha de Finalización: 25/6/2025

    - Se procedió a recolectar y analizar el feedback de mejora del sistema, identificando áreas de optimización y posibles funcionalidades adicionales para futuras iteraciones del proyecto VetSalud, con el fin de perfeccionar la experiencia del usuario.

## Realizar el Acta de Cierre del Proyecto

    - Fecha de Finalización: 04/07/2025

    - Se llevó a cabo la elaboración y formalización del Acta de Cierre del Proyecto, documentando la finalización exitosa de las actividades y entregables del desarrollo de VetSalud, en conformidad con los objetivos establecidos inicialmente.

## Evento de clausura

    - Fecha de Finalización: 05/06/2025

    - Consistió en la organización y ejecución del evento de clausura, donde se presentó el resultado final del proyecto VetSalud, reconociendo los esfuerzos del equipo y celebrando el logro de los objetivos planteados.

Finalmente se subieron los cambios al GitHub como repositorio para el proyecto.

https://github.com/JoxAQC/Fabrica-Software-VetSalud

## Resumen del Evento de Clausura

En la reunión de clausura se celebró la finalización del proyecto.

## Información de la reunión

| Lugar | Reunión Meet |
| --- | --- |
| Fecha | 04/07/2025 |
| Número de Sprint | 4 |
| Personas asistentes a la reunión | - Quispe Cabello Jose Alessandro - Sanchez Wong Jatziry Fernanda - Hidalgo Díaz Sebastian Eduardo |